**BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

**ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ WEBSITE ĐIỂM DU LỊCH**

**Nhóm 3**: Các thành viên tham gia thực hiện.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Email | Ghi chú |
| 1 | 1310186 | Nguyễn Văn Công | [congnvctk37@gmail.com](mailto:congnvctk37@gmail.com) | NT |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. **Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm.**
2. **Phân tích thiết kế giao diện.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Nội dung công việc | Ngày | Ghi chú |
| 1 | **Nguyễn Văn Công** | Thiết kế giao diện Trang Chủ | **16/08/2017 – 23/08/2017** |  |
| Thiết kế giao diện Giới Thiệu |
| Thiết kế giao diện Thực Đơn |
| Thiết kế giao diện Đặt Tiệc |
| Thiết kế giao diện Chi Tiết Món Ăn, Gói Combo |
| 2 | **Cil Ha Ninh** | Thiết kế giao diện Gói Combo. |  |
| Thiết kế giao diện Khuyến Mãi. |
| Thiết kế giao diện Đăng Nhập, Đăng Xuất. |
| Thiết kế giao diện Tuyển Dụng. |
| 3 | **Nguyễn Công Anh Phú** | Thiết kế giao diện cho trang Quản Lý |  |
| Thiết kế giao diện Giỏ Hàng |  |

1. **Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Nội dung công việc | Số ngày | Ghi chú |
| 1 | **Nguyễn Văn Công** | Xây dựng quan hệ và thiết kế cơ sở dữ liệu:   * Món ăn * Gói Combo * Khuyến mãi * Tài khoản (khách hàng và quản lý) * Tuyển dụng * Giỏ hàng * Bình Luận * Thông tin khách hàng * Thông tin nhà hàng | **23/08/2017 – 30/08/2017** |  |
| 2 | **Cil Ha Ninh** |  |
| 3 | **Nguyễn Công Anh Phú** |  |

1. **Xây dụng hệ thống.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Nội dung công việc | Số ngày | Ghi chú |
| 1 | **Nguyễn Văn Công** | * Thiết kế các chức năng cho giao diện Giới Thiệu, Thực Đơn, Đặt Tiệc, Xem Chi Tiết. * Thiết kế chức năng bình luận | **30/08/2017 – 06/09/2017** |  |
| 2 | **Cil Ha Ninh** | * Thiết kế các chức năng giao diện Gói Combo, Khuyến Mãi, Tuyển Dụng, Đăng Nhập, Đăng Xuất. |  |
| 3 | **Nguyễn Công Anh Phú** | * Thiết kế các chức năng trang Quản lý, Giỏ Hàng. |  |

1. **Xây dựng nội dung.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Nội dung công việc | Số ngày | Ghi chú |
| 1 | **Nguyễn Văn Công** | - Xây dựng nội dung cho Layout cho trang khách hàng  - Xây dựng nội dung các trang Giới Thiệu, Thực Đơn, Đặt Tiệc, Xem Chi Tiết.  -Xây dựng chức năng xem ảnh 360 độ. | **13/08/2017 – 20/09/2017** |  |
| 2 | **Cil Ha Ninh** | * Xây dựng nội dung và nội dung chi tiết cho các trang Gói Combo, Khuyến Mãi, Tuyển Dụng, Đăng Nhập, Đăng Xuất.   - Xây dựng chức năng gửi mail về cho nhà hàng |  |
| 3 | **Nguyễn Công Anh Phú** | * Xây dựng nội dung và nội dung chi tiết cho trang Quản lý, Giỏ Hàng. * Xây dựng chức năng đổi giao diện. |  |

1. **Kiểm thử và khắc phục lỗi hệ thống.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Nội dung công việc | Số ngày | Ghi chú |
| 1 | **Nguyễn Văn Công** | * Kiểm thử nội dung chức năng của các trang Gói Combo, Khuyến Mãi, Tuyển Dụng, Đăng Nhập, Đăng Xuất * Kiểm thử chức năng gửi mail. | **20/08/2017 – 27/09/2017** |  |
| 2 | **Cil Ha Ninh** | * Kiểm thử các chức năng của trang Quản Lý. * Kiểm thử chức năng giỏ hàng, đổi giao diện. |  |
| 3 | **Nguyễn Công Anh Phú** | * Kiểm thử các chức năng của Layout trang người dùng. * Kiểm thử nội dung chức năng của các trang Giới Thiệu, Thực Đơn, Đặt Tiệc, Xem Chi Tiết. * Kiểm thử chức năng xem ảnh 360 độ. |  |

**Ghi chú:** Việc kiểm thử sẽ thực hiện chéo, các lỗi hay ý kiến sẽ được thông báo lại cho người thực hiện.

1. **Báo cáo hoàn thành.**

**Ghi chú:** Các nội dung công việc trên có thể thay đổi dựa theo khả năng cá nhân các thành viên, các lý do khác để phù hợp.